Resumen

El proyecto EnergyMonitor tiene como propósito desarrollar una herramienta tecnológica práctica y accesible que ayude a los usuarios a visualizar, gestionar y optimizar su consumo de energía. La propuesta se materializa en una aplicación web y una aplicación móvil Android que reciben automáticamente las lecturas de un medidor ESP32 con sensor PZEM-004T V3, las muestran en gráficos interactivos, permiten configurar umbrales con alertas personalizadas y entregan recomendaciones orientadas al ahorro y la eficiencia energética.

Para garantizar un servicio confiable y adaptable, el sistema se construye sobre un backend en Java 21 con Spring Boot compuesto por un API gateway, tres microservicios (seguridad, dispositivos y mediciones) y un monolito modular con los contextos restantes, una base de datos MySQL 8.4, un broker de mensajería RabbitMQ y un broker MQTT (Eclipse Mosquitto) con TLS, desplegados con Docker en un VPS de Hostinger.

Con base en el análisis de costos (hardware, software e infraestructura y recurso humano), el presupuesto estimado del proyecto se estructura así:

| Categoría | Descripción | Subtotal (COP) |
| --- | --- | --- |
| Hardware (Prototipo y equipos) | ESP32, PZEM-004T V3, fuente, cables, carcasa, 2 PC y 2 celulares de desarrollo | 8,073,997 |
| Software e infraestructura | Stack de código abierto; VPS Hostinger KVM 2 (24 meses) y dominio | 743,600 |
| Recurso humano (7 meses) | Líder de proyecto, desarrollador, gestor de BD y analista | 48,900,000 |

Total estimado: 57,717,597 COP

La mayor inversión se concentra en recurso humano (aprox. 85%), seguida del hardware (aprox. 14%), que incluye los equipos de desarrollo. El software es de código abierto y la infraestructura es un VPS Hostinger KVM 2 con dominio, por lo que su peso es menor al 2%.

# Introducción

El consumo energético ineficiente es una problemática recurrente en los hogares colombianos, ocasionando altos costos en las facturas de electricidad y contribuyendo al deterioro ambiental. La falta de herramientas accesibles que permitan conocer el gasto eléctrico por dispositivo impide que los usuarios tomen decisiones informadas y adopten hábitos más responsables en el uso de la energía.

El proyecto “EnergyMonitor” surge como una solución innovadora y centralizada, diseñada para ofrecer a los usuarios información clara y detallada sobre su consumo energético. A través de una aplicación web y una aplicación móvil Android, este sistema permite monitorear el uso eléctrico, configurar alertas personalizadas, analizar tendencias de consumo y recibir recomendaciones adaptadas a cada hogar. De esta manera, se busca empoderar a los usuarios en el control de sus recursos, fomentar una cultura de sostenibilidad y contribuir a la eficiencia energética en el país.

# Descripción del Proyecto

Objetivo General:
Diseñar y desarrollar un sistema integral que permita a los usuarios monitorear el consumo energético de sus hogares con lecturas automáticas cada 60 segundos, identificando dispositivos de alto consumo y proporcionando recomendaciones personalizadas que promuevan la eficiencia energética y reduzcan el consumo.

Objetivos Específicos:

- Registrar y visualizar el consumo energético por hogar y por dispositivo a partir de las mediciones del ESP32 con PZEM-004T V3.

- Consultar el historial y estadísticas de consumo por periodos (día, semana y mes) que permitan analizar tendencias de uso a lo largo del tiempo.

- Implementar umbrales configurables por hogar (diario o mensual) que generen alertas cuando el consumo se acerque o supere el límite, o cuando un dispositivo deje de reportar.

- Fomentar hábitos sostenibles mediante recomendaciones generadas a partir del comportamiento de consumo medido de cada hogar.

Requisitos Clave del Proyecto:

- Compatibilidad multiplataforma: La aplicación funciona en dispositivos móviles Android (React Native con Expo) y en navegadores web modernos; la vinculación del módulo por Bluetooth requiere un navegador con Web Bluetooth (Chrome), y en los demás se usa el portal de configuración Wi-Fi.

- Interfaz intuitiva y responsiva: Diseño accesible y fácil de usar para todo tipo de usuarios, con navegación clara y rápida.

- Escalabilidad: Capacidad para gestionar múltiples usuarios, hogares y dispositivos conectados; la arquitectura permite crecer aumentando los recursos del servidor y desplegar cada servicio de forma independiente.

- Seguridad y privacidad: Cifrado en tránsito (HTTPS y MQTT sobre TLS), contraseñas almacenadas con hash, autenticación con JWT (RS256) y refresh tokens rotativos, y permisos por rol de hogar (propietario o miembro).

Este proyecto proporcionará a los usuarios una herramienta confiable, accesible y moderna para controlar su consumo eléctrico, contribuyendo a la reducción del consumo energético y al cuidado del medio ambiente.


Solución Propuesta

El proyecto EnergyMonitor se desarrolla como un sistema compuesto por un medidor IoT, un backend organizado en servicios detrás de un API gateway, una aplicación web y una aplicación móvil Android, con una arquitectura escalable y una experiencia de usuario optimizada. Su diseño está orientado a ofrecer acceso seguro y desde cualquier dispositivo a información detallada sobre el consumo energético.

Arquitectura del Sistema

La arquitectura evolucionó de un monolito modular (Spring Modulith) con siete contextos a microservicios. Los contextos de seguridad, dispositivos y mediciones se ejecutan como servicios independientes (en-monitor-security-service, puerto 8082; en-monitor-device-service, puerto 8084; en-monitor-measurement-service, puerto 8085) detrás de un API gateway (en-monitor-api-gateway, puerto 8080), que es la única entrada de la API, valida el token y enruta cada petición al servicio correspondiente. Los contextos home, alert, recommendation y notification permanecen en energy-monitor-backend (puerto 8083) como monolito modular, donde siguen comunicándose con eventos internos de Spring (AlertRaised, RecommendationCreated); su migración a microservicios se encuentra en curso. Entre servicios la comunicación se realiza con llamadas REST internas (/internal/**, restringidas a la red interna y protegidas con un token) y con eventos en RabbitMQ 4.1 publicados mediante transactional outbox; todos comparten una única base de datos MySQL 8.4 en la que cada servicio es dueño de sus tablas. Cada servicio sigue internamente la arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores). El cliente y el servidor se comunican mediante API REST bajo /api/v1, y el dispositivo publica por MQTT 3.1.1 sobre TLS (puerto 8883).

Tecnologías Propuestas

- Backend: Java 21 con Spring Boot 4.1.1, Spring Security, Spring Data JPA y Liquibase en los microservicios y en el backend (este último con Spring Modulith); API gateway con Spring Cloud Gateway; eventos entre servicios con RabbitMQ 4.1; API REST documentada con springdoc.

- Frontend:

  - Web: React 19 con Vite 8, Zustand para el estado, Axios para el consumo de la API, Web Bluetooth y Web Push.

  - Móvil: React Native 0.86 con Expo SDK 57, expo-router y Redux Toolkit, solo para Android.

- Base de Datos: MySQL 8.4 como base de datos principal, con migraciones gestionadas por Liquibase.

- Infraestructura: Docker Compose sobre un VPS de Hostinger (plan KVM 2: 2 vCPU, 8 GB de RAM y 100 GB NVMe), con Eclipse Mosquitto como broker MQTT, RabbitMQ como broker de eventos entre servicios y Nginx con certificados Let's Encrypt como proxy HTTPS delante del API gateway; la integración y el despliegue continuos se realizan con GitHub Actions.

Módulos Funcionales Principales

- Gestión de usuarios: Registro, verificación de cuenta por correo, inicio de sesión (también con Google en la web), recuperación de contraseña y administración de la cuenta.

- Registro de consumo: Ingreso automático desde el dispositivo ESP32 con PZEM-004T V3 (telemetría cada 60 s y estado cada 5 min). El ingreso manual desde recibos no hace parte del alcance.

- Alertas configurables: Notificaciones por correo y Web Push cuando se superen los umbrales de consumo definidos; la app móvil las consulta cada 30 segundos.

- Visualización de datos: Paneles con gráficos interactivos y tablas históricas por periodo para facilitar el análisis.

- Recomendaciones:  Sugerencias para optimizar el uso energético, generadas a partir del consumo medido de cada hogar.

Seguridad y Privacidad

El sistema aplica cifrado de datos en tránsito (HTTPS y TLS), autenticación basada en JWT firmado con RS256 (access token de 15 minutos) y refresh tokens con rotación y detección de reutilización, y permisos por rol de hogar. La identidad del usuario se toma del token y los dispositivos se autentican ante el broker con device_code y api_key.

Esta solución busca entregar una plataforma robusta, confiable y adaptable, capaz de evolucionar a medida que se incorporen nuevas funcionalidades o se amplíe su base de usuarios.

# Plan de Trabajo

El desarrollo del sistema EnergyMonitor se ejecuta bajo una planificación estructurada, integrando las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación. Este plan se alinea con los requerimientos establecidos en el SRS y el Informe Técnico, garantizando una entrega funcional, segura y escalable.

Metodología de Desarrollo

Se empleará Scrum como metodología ágil, organizando el proyecto en sprints de dos semanas. Esta metodología permitirá:

- Entregas incrementales.

- Revisión constante del avance.

- Ajustes rápidos según retroalimentación.

- Integración progresiva de hardware y software.

Fases del Proyecto y Entregables

| Fase | Descripción | Entregables | Duración Estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis y Planificación | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales (SRS), selección de hardware (ESP32, PZEM-004T V3) y del stack de software. | Documento de análisis (SRS), lista de componentes, cronograma. | 4 semanas |
| 2. Diseño del Sistema | Diseño de la arquitectura (inicialmente monolito modular, evolucionada luego a microservicios), base de datos, flujos de datos IoT, diagramas UML y mockups web y móvil. | Diagramas UML, MER, mapas de navegación, arquitectura general. | 5 semanas |
| 3. Desarrollo de Prototipo | Firmware del ESP32 con PZEM-004T V3, backend Spring Boot con API REST y MySQL, y primeras versiones de la web y la app Android. | Firmware, backend funcional, versión alfa web y móvil. | 8 semanas |
| 4. Integración y Desarrollo Avanzado | Integración de hardware y software por MQTT sobre TLS, módulos de alertas, recomendaciones, notificaciones y visualización de datos. | Web y móvil conectadas al dispositivo, alertas y paneles interactivos. | 8 semanas |
| 5. Pruebas y Ajustes | Pruebas unitarias, de integración y de seguridad; endurecimiento y corrección de errores. | Informe de pruebas, versión beta estable. | 4 semanas |
| 6. Implementación y Entrega | Despliegue en el VPS de Hostinger, documentación técnica y entrega final. | Sistema en producción, manuales y plan de mantenimiento. | 2 semanas |

Duración total estimada: 31 semanas (aprox. 7 meses, consistente con el recurso humano del presupuesto).

Recursos Humanos y Roles

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Líder de Proyecto / Gestor de BD (Juan Esteban Cortés Parra) | Planificación y seguimiento, diseño e implementación de la base de datos, seguridad, backend y pruebas. |
| Desarrollador (Miguel Ángel García Artunduaga y Juan Esteban Cortés Parra) | Backend y API, firmware del ESP32 con el PZEM-004T V3, integración hardware-software y aplicación móvil. |
| Analista / UX-UI / Frontend (Miguel Ángel García Artunduaga) | Requerimientos y casos de uso, diseño de interfaces, frontend web y pruebas funcionales y de usabilidad. |

Herramientas y Tecnologías Clave

- Hardware: ESP32 DevKit, medidor PZEM-004T V3 (Modbus RTU), fuente de alimentación, cables jumper y carcasa; equipos de desarrollo (2 PC y 2 celulares).

- Software de desarrollo: Arduino IDE / arduino-cli (firmware 1.3.8), Visual Studio Code, Docker, Maven Wrapper y npm.

- Aplicaciones: React 19 + Vite 8 (web), React Native + Expo SDK 57 (móvil Android), Spring Boot 4.1.1 (microservicios y backend) y Spring Cloud Gateway (API gateway).

- Infraestructura: VPS Hostinger KVM 2 con Docker Compose, MySQL 8.4, RabbitMQ 4.1, Mosquitto y Nginx con certificados Let's Encrypt; integración y despliegue continuos con GitHub Actions.

Plan de Pruebas e Implementación

- Pruebas unitarias: Verificación de cada módulo de software y hardware.

- Pruebas de integración: Validación de comunicación entre ESP32, servicios del backend, base de datos y aplicaciones, incluidas pruebas de punta a punta sobre la pila local.

- Pruebas de carga: Simulación de múltiples usuarios y dispositivos.

- Pruebas de seguridad: Revisión de cifrado, autenticación y políticas de acceso.

- Despliegue: Configuración del VPS con Docker Compose, despliegue automatizado de cada servicio con GitHub Actions (con aprobación previa y reversión automática si falla), publicación del portal web y distribución de la aplicación móvil como instalador Android.

- Mantenimiento inicial: Soporte correctivo durante el primer mes tras la implementación.

Plan de mantenimiento y soporte

El plan contempla dos etapas: mantenimiento inicial (post-despliegue) y mantenimiento continuo.

1. Mantenimiento inicial (primer mes)

- Corrección de errores tras el despliegue en el VPS de Hostinger.

- Optimización del rendimiento en React Native (móvil) y React (web).

- Monitoreo de seguridad (TLS, autenticación JWT RS256 y refresh tokens).

2. Mantenimiento continuo

- Actualización de dependencias en Spring Boot, React, Expo, MySQL y el firmware del ESP32.

- Revisión de métricas de infraestructura (CPU, memoria, latencia).

- Copias de seguridad periódicas de MySQL y snapshots del VPS.

3. Soporte técnico

- Centro de ayuda dentro de la app y la web, y un correo de soporte.

- Manual de usuario y documentación técnica.

- Equipo responsable: los dos integrantes del equipo de desarrollo.